1. Local, Hora, Data e Convocação:

  - Realizado na COPEL, na Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Mossunguê, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 10 horas do dia 28 de agosto de 2015, dispensada a Convocação nos termos do Art. 22, Parágrafo único do Estatuto Social, verificando-se o comparecimento de todos os membros efetivos do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final da presente.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Mário José de Mello Soares, Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Maurício Xavier. A convite do Sr. Presidente, participaram os Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia, William Rodrigo Cardoso e Mari Lúcia Melo Rodrigues.

3. Mesa:

Mário José de Mello Soares (Presidente).

William Rodrigo Cardoso (Secretário).

4. Ordem do Dia:

- Situação fundiária;

- Orçamento 2015 da Companhia;

- Assuntos gerais;

- Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

5. Apreciações e deliberações:

5.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

5.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 4.1, o Colegiado tomou conhecimento pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, o Sr. Valdenir José Bertaglia, a atual situação fundiária, onde do total de 428 propriedades envolvidas, 376 propriedades já foram escrituradas e 52 propriedades em ações judiciais ajuizadas que estão em andamento.

5.3. Apreciando o item 4.2, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia e do orçamento 2015 realizado até julho para a fase de operação comercial, no qual o mesmo está em linha com o orçamento.

5.4. Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 4.3 da ordem do dia, onde o colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia, que em decorrência da necessidade básica de guarda dos sobressalentes que estão localizados na Subestação é necessário proteger os mesmos contra a exposição ao tempo, pois estão sem um local apropriado para guarda. A Diretoria apresentou duas sugestões possíveis, alugar um espaço físico adequado e ou construir uma cobertura que de condições de proteger os sobressalentes. Foi apresentada também, a necessidade de aquisição de equipamentos sobressalentes para reserva de emergência, tal qual, o custo para montar tal reserva mínima estaria na faixa dos R$ 500 mil aproximadamente. O Colegiado foi informado também pela Diretoria Executiva da Companhia, que em decorrência das recomendações da Auditoria do TCE-PR à SPE Marumbi, através da notificação do dia 21 de Maio de 2015 pela Recomendação de Auditoria número 001/2015 protocolado na Copel para instituir o Controle Interno com servidor efetivo e realizar concurso público para os cargos de Advogado, Controle Interno e Contador para a SPE, em decorrência, o Colegiado foi informado também, da realização de reunião com o TCE em  03.08.2015 com participação das advogadas da Diretoria de Relações institucionais - DRI da Copel  para esclarecimentos e negociação de ajustes a serem implantados na SPE a fim de evitar a desaprovação das contas da Costa Oeste.

A Diretoria Executiva noticiou também sua grande preocupação do impacto financeiro frente as mudanças de gestão impostas pelo TCE-PR. A Diretoria Executiva informou ainda,  ao Colegiado, que no dia 06.08.15 o TCE/PR, protocolizou na Copel, nova Solicitação de Documentos e/ou Informações nº 055/15, onde solicita o planejamento e cronograma para sanar as “irregularidades notificadas abaixo, no prazo de 15 dias”:

- Terceirização indevida de atividade permanente e contínua da entidade para o seu funcionamento, a exemplo dos contratos de terceirização com as empresas WX Contabilidade, Serviços e Energia e o Escritório Beleski de Carvalho Sociedades de Advogados;

- Ausência de Portal Transparência nos termos da Lei Complementar Federal 131/2009, Lei Federal 12.527/2011 e Lei Estadual 16.595/2010;

- Ausência de Controle Interno nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Estadual 113/2005;

- Inexistência de segregação de função em processos licitatórios, fiscalização de contratos e processos de pagamentos;

- Comissão de Licitação composta em desacordo com o art.30, §§3º, da Lei Estadual nº 15.608/07 pelo qual as comissões devem ser compostas por no mínimo 03(três) membros, sendo pelo menos dois deles servidores efetivos pertencentes ao quadro permanente;

- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato MA 010/2013, mediante parecer elaborado pelo próprio interessado na prorrogação.

Sobre estas questões foi posicionado ao Colegiado que a Diretoria Executiva manteve conversações com a Acionista Majoritária, Copel GeT e  acordou que a SPE COSTA OESTE deverá enviar correspondência ao TCE/PR,  solicitando prorrogação de prazo concedido inicialmente por mais 15 (quinze) dias, após o término do prazo inicial concedido,  para poder se manifestar adequadamente sobre os temas abordados.

5.4.1. O Colegiado, por unanimidade, aprova e autoriza, baseado nos custos apresentados, o aluguel de um espaço físico, após pesquisa de menor preço de mercado, para um período de 12 meses, e, em relação a aquisição de peças reservas de emergência, o Colegiado, decidiu postergar suas aquisições, haja vista que o momento não é oportuno em função da maiorias das peças serem importadas e a variação  cambial  estar extremamente elevada.

Quanto as questões do TCE/PR, relatadas e após os debates e apresentação, foram prestados os esclarecimentos devidos, os representantes da Acionista Eletrosul solicitam à Diretoria Executiva da SPE Marumbi, a elaboração de Breve Relato das tratativas feitas até a presente data com o TCE-PR e Copel GeT, sobre as exigências impostas pelo TCE-PR na Costa Oeste e também solicitou provocar uma reunião entre as Acionistas para deliberar sobre o assunto.

5.5. Finalmente, em apreciação ao item 4.4, deliberou o Colegiado autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e tomar as providências cabíveis ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

6. Encerramento:

6.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista das deliberações tomadas, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente ata, que, uma vez lida e achada conforme, é assinada. Curitiba, 28 de agosto de 2015.

Mário José de Mello Soares 				William Rodrigo Cardoso

Presidente da Reunião e					Secretário

Presidente do Conselho de Administração

Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende 		Maurício Xavier

Membro do Conselho de Administração 		Membro do Conselho de Administração

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD 28.08.15.